Техническое задание на разработку программы по ГОСТ 19.201-78 должно содержать в себе следующие элементы:

- Введение

- Основания для разработки

- Назначение разработки

- Требования к программе или программному изделию

- Требования к программной документации

- Технико-экономические показатели

- Стадии и этапы разработки

- Порядок контроля и приемки

- Приложения

В разделе «Введение» указывают наименование, краткую характеристику области применения программы или программного изделия и объекта, в котором используют программу или программное изделие [из п. 2.1 ГОСТ 19.201-78].

В разделе «Основания для разработки» должны быть указаны:

- документ (документы), на основании которых ведется разработка;

- организация, утвердившая этот документ, и дата его утверждения;

- наименование и (или) условное обозначение темы разработки.

[из п. 2.2 ГОСТ 19.201-78].

В разделе «Назначение разработки» должно быть указано функциональное и эксплуатационное назначение программы или программного изделия [из п. 2.3 ГОСТ 19.201-78].

Раздел «Требования к программе или программному изделию» должен содержать следующие подразделы:

- требования к функциональным характеристикам;

- требования к надежности;

- условия эксплуатации;

- требования к составу и параметрам технических средств;

- требования к информационной и программной совместимости;

- требования к маркировке и упаковке;

- требования к транспортированию и хранению;

- специальные требования.

[из п. 2.4 ГОСТ 19.201-78].

В подразделе «Требования к функциональным характеристикам» должны быть указаны требования к составу выполняемых функций, организации входных и выходных данных, временным характеристикам и т. п. [из п. 2.4.1 ГОСТ 19.201-78]

В подразделе «Требования к надежности» должны быть указаны требования к обеспечению надежного функционирования (обеспечения устойчивого функционирования, контроль входной и выходной информации, время восстановления после отказа и т.п.) [из п. 2.4.2 ГОСТ 19.201-78]

В подразделе «Условия эксплуатации» должны быть указаны условия эксплуатации (температура окружающего воздуха, относительная влажность и т.п. для выбранных типов носителей данных), при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, а также вид обслуживания, необходимое количество и квалификация персонала [из п. 2.4.3 ГОСТ 19.201-78]

В подразделе «Требования к составу и параметрам технических средств» указывают необходимый состав технических средств с указанием их основных технических характеристик [из п. 2.4.4 ГОСТ 19.201-78]

В подразделе «Требования к информационной и программной совместимости» должны быть указаны требования к информационным структурам на входе и выходе и методам решения, исходным кодам, языкам программирования и программным средствам, используемым программой.

При необходимости должна обеспечиваться защита информации и программ [из п. 2.4.5 ГОСТ 19.201-78]

В подразделе «Требования к маркировке и упаковке» в общем случае указывают требования к маркировке программного изделия, варианты и способы упаковки [из п. 2.4.6 ГОСТ 19.201-78]

В подразделе «Требования к транспортированию и хранению» должны быть указаны для программного изделия условия транспортирования, места хранения, условия хранения, условия складирования, сроки хранения в различных условиях [из п. 2.4.7 ГОСТ 19.201-78]

В разделе «Требования к программной документации» должен быть указан предварительный состав программной документации и, при необходимости, специальные требования к ней [из п. 2.5а ГОСТ 19.201-78].

В разделе «Технико-экономические показатели» должны быть указаны: ориентировочная экономическая эффективность, предполагаемая годовая потребность, экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами [из п. 2.5 ГОСТ 19.201-78]

В разделе «Стадии и этапы разработки» устанавливают необходимые стадии разработки, этапы и содержание работ (перечень программных документов, которые должны быть разработаны, согласованы и утверждены), а также, как правило, сроки разработки и определяют исполнителей [из п. 2.6 ГОСТ 19.201-78].

Стадии разработки, этапы и содержание работ должны соответствовать указанным в таблице [из ГОСТ 19.102-77].

| Стадии разработки | Этапы работы | Содержание работ |
| --- | --- | --- |
| 1 Техническое задание | Обоснование необходимости разработки программы | Постановка задачи Сбор исходных материалов Выбор и обоснование критериев эффективности и качества разрабатываемой программы Обоснование необходимости проведения научно-исследовательских работ |
|  | Научно-исследовательские работы | Определение структуры входных и выходных данных Предварительный выбор методов решения задач Обоснование целесообразности применения ранее разработанных программ Определение требований к техническим средствам Обоснование принципиальной возможности решения поставленной задачи |
|  | Разработка и утверждение технического задания | Определение требований к программе Разработка технико-экономического обоснования разработки программы Определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на нее Выбор языков программирования Определение необходимости проведения научно-исследовательских работ на последующих стадиях Согласование и утверждение технического задания |
| 2 Технический проект | Разработка технического проекта | Уточнение структуры входных и выходных данных Разработка алгоритма решения задачи Определение формы представления входных и выходных данных Определение семантики и синтаксиса языка Разработка структуры программы Окончательное определение конфигурации технических средств |
|  | Утверждение технического проекта | Разработка плана мероприятий по разработке и внедрению программ Разработка пояснительной записки Согласование и утверждение технического проекта |
| 3 Рабочий проект | Разработка программ | Программирование и отладка программы |
|  | Разработка программной документации | Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77 |
|  | Испытания программы | Разработка, согласование и утверждение программы и методики испытаний Проведение предварительных государственных, межведомственных, приемо-сдаточных и других видов испытаний Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний |
| 4 Внедрение | Подготовка и передача программы | Подготовка и передача программы и программной документации для сопровождения и (или) изготовления Оформление и утверждение акта о передаче программы на сопровождение и (или) изготовление Передача программы в фонд алгоритмов и программ |

В разделе «Порядок контроля и приемки» должны быть указаны виды испытаний и общие требования к приемке работы [из п. 2.7 ГОСТ 19.201-78]

В приложениях к техническому заданию, при необходимости, приводят:

- перечень научно-исследовательских и других работ, обосновывающих разработку;

- схемы алгоритмов, таблицы, описания, обоснования, расчеты и другие документы, которые могут быть использованы при разработке;

- другие источники разработки.

[из п. 2.8 ГОСТ 19.201-78].